# Приложение №4

# ПАСПОРТ

муниципальной составляющей

регионального проекта Каширского муниципального района

«Формирование комфортной городской среды»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Благоустройство парка в селе Каширское |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | 13.05.2019 – 30.09.2019 |
| Функциональный заказчик | Руководитель департамента жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Смирнова Г. В. |
| Руководитель проекта (программы) | Начальник отдела архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ О. Н. Бруданин |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |

- Содержание проекта (программы)

| Цель проекта (программы) | Благоустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Каширский муниципальный район, село Каширское, улица Братская |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта (программы) | В результате благоустройство парка предполагается: - устройство дорожек, освещения; - строительство трех площадок- для детей дошкольного возраста, младшего школьного возраста, спортивная площадка; - озеленение территории; Установка малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта (программы) и их значения по годам | Показатель, единица измерения | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Воронежской области | 1 |  | 1 |  |  |  |

- Этапы и контрольные точки

| № п./п. | Наименование контрольной точки | Дата | Ответственный исполнитель ОМС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планировка территории, устройство дорожек, озеленение территории | 10.05.2019 | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |
|  | Устройство освещения | 20.07.2019 | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |
|  | Строительство детских и спортивной площадки | 01.08.2019 | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |
|  | Устройство малых архитектурных форм | 15.09.2019 | Глава администрации Каширского сельского поселения С. И. Усов |

- Бюджет проекта

| Годы реализации | Государственная программа «Формирование комфортной городской среды» / муниципальная программа Каширского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы» | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Воронежской области | Местные бюджеты органов местного самоуправления | Внебюджетные источники |  |
| 2019 | Всего | 12152 | 248 | 0,12 | 0 | 12400,12 |
|  | Программа «Формирование комфортной городской среды» | 12152 | 248 | 0,12 | 0 | 12400,12 |
|  | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 12152 | 248 | 0,12 | 0 | 12400,12 |
|  | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий, многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований Воронежской области» | 12152 | 248 | 0,12 | 0 | 12400,12 |
| Итого |  | 12152 | 248 | 0,12 | 0 | 12400,12 |